## Slide 1: Réalisez le cadrage d’un projet IA
Projet 11
Raphael Lossec

## Slide 2: Sommaire
Résumé du Projet
Objectifs et gains attendus
Méthodes Agiles
Product Backlog
Ressources
Gestion des risques
Enjeux éthiques et légaux

## Slide 3: Résumé du projet

## Slide 4: Contexte
IA product Manager
Société de ventes de vêtements
Recommandation de vêtements
Présentation au COMEX

## Slide 5: Résumé du projet
Objectif : Application mobile
  Prise de photos des habits appréciés
  Recommandation de vêtements
Ressources existantes :
  Application web : API
  Base de données de la boutique en ligne

## Slide 6: Résumé du projet
Principaux travaux :
  Frontend mobile
  Modélisation IA pour identifier les vêtements
  Modélisation IA pour recommander des vêtements
Méthodologie Agile
  Méthode Scrum

## Slide 7: Objectifs et gains attendus

## Slide 8
Objectifs
  Notoriété de la marque
  Innovation
  Expérience Utilisateur
Gains :
  Augmentation des utilisateurs actifs
  Augmentation du taux de conversion
  Profil utilisateur
Objectifs et gains attendus
Généraux

## Slide 9
Scénario attendu
  Perte de vitesse sur les utilisateurs actifs
  Taux de clics sur les pubs stables : 3 à 4%
  Taux d’abonnées stables : 2 à 3%
  Prix de l’abonnement : 10 €
Objectifs et gains attendus
Scénario de base

## Slide 10
Retour mitigé
  Stabilisation des utilisateurs actifs
  Taux de clics sur les pubs stables : 3 à 4%
  Taux d’abonnées en légère hausse : 3 à 5%
  Prix de l’abonnement : 10 €
Objectifs et gains attendus
Scénario 1

## Slide 11
Relance grâce à l’application
  Augmentation des utilisateurs actifs
  Taux de clics sur les pubs stables : 3 à 4%
  Taux d’abonnées en nette hausse : 5 à 6%
  Hausse du prix de l’abonnement : 12 €
Objectifs et gains attendus
Scénario 2

## Slide 12
Objectifs et gains attendus
Bilan
 | Coûts |  |  | Revenus | Gains/Perte | 
 | Humains | Techniques | Total |  | 1 an (en €) | 1 an (en %)
Scénario 1 | 192 500 € | 1 107 € | 193 607 € | 173 078 € | - 20 529 € | - 8 %
 | 218 650 € | 1 107 € | 219 757 € | 173 078 € | - 46 679 € | - 19 %
Scénario 2 | 192 500 € | 1 107 € | 193 607 € | 241 786 € | + 48 178 € | + 19 %
 | 218 650 € | 1 107 € | 219 757 € | 241 786 € | + 22 028 € | + 9 %
Pour un budget de 250 000 €

## Slide 13: Méthodes Agiles

## Slide 14: Méthodes Agiles Principe
Origine : Projet séquentiel rigide, incapable de s’adapter
Environnement itératif, adaptatif aux clients
4 Valeurs :
  Les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils.
  Des logiciels opérationnels plutôt que de longues documentations.
  La collaboration avec le client plutôt que la négociation contractuelle.
  L'adaptation aux changements plutôt que le suivi d'un plan rigide.
12 principes : Manifeste AGILE

## Slide 15: Méthodes Agiles Concret
Product Backlog
Sprint
  2 à 4 semaines
  Début : Sprint Planning Meeting
  Quotidien : Scrum meeting
  Fin : Sprint meeting review
Changements / nouveautés intégrés au Backlog

## Slide 16
Le Client : Alicia
Un Product Owner : Moi même
Un Scrum Master
Une Equipe de développement
Méthodes Agiles Rôles

## Slide 17: Product Backlog

## Slide 18: Product Backlog
Par macro fonctionnalités
  Valeurs (Must Have, Should Have, Could Have, Won’t Have)
  Coûts (X, M, L, XL)
  Priorité
Planification
  Des sprints
  Des versions de l’application

## Slide 19: Product Backlog
MVP : Moteur de recommandation
  Création de compte / Connexion et Gestion du profil
  Articles en Boutique / favoris
  Recommandations consultations / favoris
  IA :
    Modèle : Collaborative Filtering
    BDD initiale : Clics sur le site de e-commerce

## Slide 20: Product Backlog
Version 1
  Ajouter / supprimer des photos
  Flouter des photos
  IA :
    Modèle : Segmentation sémantique
    BDD : Catalogue

## Slide 21: Product Backlog
Version 2
  Recommandation directement à partir des photos
  Portail Administrateur
  IA :
    Modèle : ContentBased
    BDD initiale : Catalogue

## Slide 22: Product Backlog
Version 3
  Partage réseaux sociaux
  Donner des avis
  Two Factor
  IA :
    Modèle ReSys Hybride

## Slide 23: Ressources
Humaines Techniques Financière

## Slide 24
8 profils
  IA Product Manager Confirmé
  Scrum Master Confirmé
  Développeur Frontend Confirmé
  Développeur Backend Confirmé
Ressources
Humaines
  IA Engineer Senior
  Data protection Officer Confirmé
  Designer UX/UI Confirmé
  QA Engineer Confirmé

## Slide 25
Cloud Azure :
  Web : Azure AppService
  Conteneurs : Azure Container Registry
  Mise en production: Azure Devops
  Machine Learning : Azure Machine Learning
  Base de données :
    Azure Data Lake Storage
    Azure Synapse Analytics
Ressources
Techniques

## Slide 26
Humaines :
  Budget entre 190 000 et 220 000 €
Techniques :
  En développement : environ 1 100 € durant les 4 mois
  En production : de l’ordre de 250 à 300 € par mois
Ressources
Financières

## Slide 27: Gestion des risques

## Slide 28: Gestion des risques
Spectre 7D
  Périmètre
  Coûts
  Délais
  Equipe
  Prise de décision
  Complexité
  Innovation

## Slide 29
Complexité
  Base de données insuffisantes
  Confidentialité et sécurité des données
Innovation
  Manque de références techniques
  Imprécisions des recommandations
Gestion des risques
Complexité et Innovation

## Slide 30
Data Protection Officer
Réunions : Suivi des risques
Techniques IA
  Envisager recrutement
  Etude plus approfondie sur les ressources techniques
Photographie utilisateur
  Frontend et Floutage
Mensurations non prises en compte dans l’IA
Gestion des risques
Mitigation

## Slide 31: Enjeux éthiques et légaux
Sécurité des données personnelles
  Phising, usurpation d’identitié
  Utilisation de la Photographie de l’utilisateur
Biais algorithmique
  Préjugé des recommandations : poids, ethnies
Explicabilité de l’IA

## Slide 32: Questions ?